Informe de Planificación y Progreso Individual – D01

Mario Benítez Galván



Grupo: *C2.010*

Repositorio: [*Acme-ANS-D01*](https://github.com/ASoult10/Acme-ANS-D01) (https://github.com/ASoult10/Acme-ANS-D01)

Miembros:

* **Mario Benítez Galván (**[marbengal@alum.us.es](mailto:marbengal@alum.us.es)**)**
* **Enrique Nicolae Barac Ploae (**[enrbarplo@alum.us.es](mailto:enrbarplo@alum.us.es)**)**

Fecha: ***20/02/2025***

# Tabla de contenidos

[Tabla de contenidos 1](#_Toc190946560)

[1. Resumen Ejecutivo 2](#_Toc190946561)

[2. Tabla de versiones 3](#_Toc190946562)

[3. Introducción 4](#_Toc190946563)

[4. Planificación 5](#_Toc190946564)

[5. Análisis de trabajo 7](#_Toc190946565)

[6. Conclusiones 8](#_Toc190946566)

[8. Bibliografía 9](#_Toc190946567)

# 1. Resumen Ejecutivo

Soy Mario Benítez Galván, del grupo C2-010, y mis roles son Analista, Developer y Tester. El presente informe de planificación y progreso individual detalla las actividades realizadas respecto a los requisitos individuales que he tratado.

En este primer entregable hemos tenido que personalizar nuestro proyecto, así como crear un sistema de distribución de las tareas.

# 2. Tabla de versiones

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** |
| 18/02/2025 | 0.0 | Creación del documento plantilla |
| 03/07/2025 | 1.0 | Clonación de plantilla para realizar el documento |
| 03/07/2025 | 2.0 | Documento finalizado |

# 3. Introducción

Este informe presenta un análisis detallado de la planificación y el progreso del trabajo realizado en el marco de un entregable específico. Su contenido se organiza en dos capítulos: planificación, que se tratará en el punto 4 de este documento y progreso, que se tratará en el punto 5.

En la planificación: se detallan las tareas definidas para cumplir con los requisitos del entregable, proporcionando información sobre su descripción, responsables, tiempo estimado y real de ejecución. Además, se incluyen capturas de pantalla que reflejan la evolución del desarrollo. La planificación ha sido realizada utilizando una herramienta de gestión de proyectos para optimizar el seguimiento y la generación del informe.

En el progreso: se realiza un presupuesto con la estimación de costos, considerando horas de trabajo por rol, costos de personal y amortización.

Este informe busca proporcionar una visión clara y estructurada del trabajo realizado, destacando tanto los logros como los desafíos enfrentados en el proceso.

# 4. Planificación

Había cuatro requisitos en esta entrega, pero al no ser divisibles coinciden con el número de tareas a realizar:

**Tarea 001:** Requisito Individual 1

* **Descripción:** Realizar el requisito individual 1. Se deberá modificar el menú anónimo para añadir un enlace a tu sitio web favorito
* **Persona asignada:** Mario Benítez Galván (Developer)
* **Tiempo estimado:** 15min
* **Tiempo empleado:** 10min

**Tarea 002:** Requisito Individual 2

* **Descripción:** Cumplir con el requisito individual 2. Hay que proporcionar un enlace que redirija al panel de tareas individual.
* **Persona asignada:** Mario Benítez Galván (Developer)
* **Tiempo estimado:** 1 min
* **Tiempo empleado:** 2 min

**Tarea 003:** Requisito Individual 24

* **Descripción:** Cumplir con el requisito individual 24. Hacer el informe de análisis, definiendo los requisitos que puedan causar alguna duda.
* **Persona asignada:** Mario Benítez Galván (Developer)
* **Tiempo estimado:** 50min
* **Tiempo empleado:** 30min

**Tarea 004:** Requisito Individual 25

* **Descripción:** Cumplir con el requisito individual 25. Hacer el informe de planificación y progreso.
* **Persona asignada:** Mario Benítez Galván (Developer)
* **Tiempo estimado:** 3h
* **Tiempo empleado:** 2h : 30min

sInterfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.

Figura : tareas en proceso de ejecución

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.

Figura : tareas en el momento antes de la versión final del documento

# 5. Análisis de trabajo

En la siguiente tabla se muestra la diferencia entre el tiempo estimado y el real, y el dinero correspondiente. Por último, se mostrará una valoración siguiendo los criterios definidos.

Siguiendo los criterios de valoración de porcentaje de requisitos cumplidos dentro del tiempo disponible para la entrega, el cual ha sido del 100%.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Precio/Hora** | **Tiempo Estimado** | **Coste Estimado** | **Tiempo Real** | **Coste Real** | **Valoración** |
| Mario | 30€ | 4h 6min | 123€ | 3h 10min | 95€ | Positiva |

Amortización durante 3 años: 31.67€

# 6. Conclusiones

En esta entrega se ha hecho una planificación de las tareas, con el fin de organizar de manera eficiente y controlada las tareas.

El análisis comparativo entre los costos estimados y los reales permitió identificar las desviaciones, de manera que en próximas entregas se puedan hacer predicciones más precisas.

En conclusión, este proceso ha servido no solo para cumplir con los requisitos del entregable, sino también para fortalecer las habilidades de planificación, coordinación y resolución de problemas.

# 8. Bibliografía

* [*06 – Annexes.dock*](https://ev.us.es/bbcswebdav/pid-5227970-dt-content-rid-62285040_1/xid-62285040_1)– Project Statement, Asignatura de Diseño y Pruebas II del grado de Ingeniería Informática del Software, Universidad de Sevilla.